Canonical Contract & Improvement Plan

00 — 系統正準契約與改善計畫（v1.2，Week 1 交付總覽）

用途：說明這一包 v1.2 文件改了什麼、為什麼、哪些已驗證、下一步做什麼，以及需要你決定的事項。 狀態：Week 1（System Canonical Contract）已完成；Week 2–4 為更新後的計畫。

1. 核心定位

v1.1 的四份文件描述了「系統有哪些部件」，但部件之間交換的資料、狀態與失敗行為沒有被正式定義，導致 Router、Evidence、Process Model、狀態機與資料庫之間語意不一致。v1.2 的第一步是建立正準契約（canonical contract）：

Task → Execution Plan → Observation → Evidence → Process Graph → Validated Output → Rendering

模型（Router 可選的五個模型）只是這條鏈上可替換的執行元件；系統的價值在於把異質、多模態、帶有不確定性的行政資訊，轉成可追溯、可驗證、可視覺化且經人工確認的業務流程模型。

1.1 六個正準物件

| # | 物件 | 契約 | 主要規格 | 資料表 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Task（要什麼） | routing.schema.json 的 task | 01 §4.4 | execution_plans.task（已有遷移） | ✔ 契約＋資料表 |
| 2 | Execution Plan（怎麼做） | routing.schema.json 的 plan | 01 §4 | execution_plans、ai_executions 擴充（已有遷移） | ✔ 契約＋資料表 |
| 3 | Evidence（Observation／Evidence item／Open question） | observation、evidence_item、open_question 三個 Schema | 04 §5、02a | 6 張表＋函式＋視圖（已有遷移） | ✔ 契約＋資料表 |
| 4 | Process Graph | process_graph.schema.json | 06 | process_graph_*（Week 2） | ✔ 契約、參考驗證與渲染；◐ 資料表待 Week 2 |
| 5 | Source Locator | common.schema.json 的 source_locator | 01 §6.3、02a | 內嵌於 observations／evidence（已有 CHECK） | ✔ |
| 6 | Validation Result | validation_result.schema.json | 01 §8 | ai_outputs.validation_results（Week 2 補 CHECK） | ✔ 契約；◐ 儲存約束待 Week 2 |

另外定義了 4 個後端狀態機（Message、Step、File、Voice session），見 01 §2.1 與 state_machines.json。

2. 規格層級約定

為了避免工程師把「建議的實作」誤讀成「必須的需求」，v1.2 的每份文件把約束分成四級：

| 層級 | 意義 | 例子 |
| --- | --- | --- |
| [R] Requirement | 必須遵守、可被驗收 | 每個 execution 引用的資源都屬於同一個 Project；Router 輸出不得含模型名稱 |
| [A] Architecture Constraint | 架構限制，限制設計空間但不指定產品 | Provider SDK 不得進入業務邏輯；渲染必須是確定性的 |
| [I] Recommended Implementation | 建議的做法，可被等價方案替換 | 複合外鍵、Row-Level Security、RRF、mTLS、presigned multipart |
| [O] Optional Technology | 可選的技術 | Temporal／BullMQ、XState、ELK、tus |

採用 [I]／[O] 以外的做法不算違反規格，只要 [R]／[A] 仍被滿足並有測試。01 §13 有完整對照表。

問題的優先級：P0 = 阻擋後續工作或有安全／正確性風險；P1 = 上線前必須完成；P2 = 可在上線後迭代。不要求所有問題都在下一版解決。

3. 針對作者回饋的處理

作者對前一輪審查的回饋大致同意診斷，並提出若干調整。逐項處理如下：

| # | 回饋重點 | 處理 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心問題是「Canonical Data Model 是什麼」，應先定六個物件 | 採用 | §1.1。原本只涵蓋 Plan 與 Evidence；補上 Task、Validation Result，並把 Process Graph 提前 |
| 2 | Router 應升級為 Execution Plan；但 Temporal／BullMQ／Step Functions 是工程選擇，不是第一優先 | 採用 | 契約只定義 Plan 資料模型；工作流程引擎在所有文件中都標為 [O] |
| 3 | Router 與 Retrieval 責任分離，建議四層：意圖分析 → 檢索 → 任務組裝 → 能力規劃 | 部分採用 | 四層責任採用（01 §1 對照表）。但順序有調整：能力計畫在 L1 先產生（與模型無關），檢索與組裝逐 step 進行，L4 才解析成模型。理由：避免「Router 需要檢索結果、檢索又需要 Router 結果」的循環，也讓 L1 不必載入檔案內容 |
| 4 | Project isolation 應寫成不變條件，RLS 只是實作之一 | 採用 | 01 §1 原則 3：Project Isolation Invariant [R]；RLS 降為 [I]，要求每個引用 ID 的入口都被某種機制覆蓋並有跨專案拒絕測試 |
| 5 | Vector：transcript／visual／evidence 不宜共用一個 embedding；混合檢索加 RRF／reranker | 採用方向 | 契約層已要求同時支援語意、關鍵字、時間、說話者、證據 [R]；RRF 為 [I]；表結構留待 Week 2 |
| 6 | Evidence 雙維度：origin＋review_status（UNREVIEWED／CONFIRMED／REJECTED／CORRECTED） | 採用，一處偏離 | 偏離：不用 CORRECTED 狀態，改為舊版 SUPERSEDED＋新版本 origin = USER_PROVIDED、CONFIRMED。理由：若只把同一列改成 CORRECTED，舊值與新值無法同時保留，無法稽核「原本是什麼、誰改成什麼」；版本鏈可以。UI 仍可顯示為「已修正」（= USER_PROVIDED 且版本 ≥ 2） |
| 7 | UNKNOWN 應改為 open question | 採用 | open_questions 與 open_question.schema.json |
| 8 | 最重要的 P0 是 Process Graph IR | 採用，並提前到 Week 1 | 原計畫在 Week 2。現已完成 Schema、圖驗證規則、確定性渲染的參考實作與範例（06）；僅資料表留 Week 2 |
| 9 | 狀態應拆成 Message／File／Voice 等並行狀態機，且先在後端定義 | 採用，多拆一個 | 另加 Step（執行步驟）狀態機，因為重試、跳過、等待確認發生在步驟層。UI 狀態機改在 Week 4 由後端衍生 |
| 10 | 區分 Requirement／Architecture Constraint／Recommended Implementation／Optional Technology | 採用 | §2 |
| 11 | 區分 P0／P1／P2，不必一次解決全部 | 採用 | §2、§4 |
| 12 | 先不要急著改 Figma | 採用 | UI 排在 Week 4 |
| 13 | 「29KB 不能開工」不應以長度判斷，問題是缺少可執行契約 | 同意並更正 | 前一輪我的說法不精確；問題是缺少 Schema 與狀態定義。v1.2 新增的是可被程式驗證的契約檔（Schema、狀態機、測試），而不是更多文字 |
| 14 | 研究核心應是「多模態 AI → 可追溯、可確認、可視覺化的 Business Process Model」，五個模型協作降為實作機制 | 在文件定位上已反映，研究題目由你決定 | 01 §1、04 §1 與本文件 §1 都以核心資料鏈為定位，模型是可替換元件。研究題目與論文貢獻怎麼界定，是你與指導教授的決定，我不替你定案 |

4. 更新後的改善計畫

優先級以 P0／P1／P2 標示。Week 1 已完成；Week 2 起的範圍已依回饋調整。

Week 1 — System Canonical Contract（已完成）

| 項目 | 優先級 | 產出 |
| --- | --- | --- |
| 六個正準物件的契約 | P0 | 8 個 Schema 檔：common、routing、observation、evidence_item、open_question、validation_result、process_graph、stream_event（共用定義與串流事件不屬於六個物件，但同屬契約） |
| Router → Plan；Router／Retrieval 責任切分；Registry | P0 | 01 §4 |
| Evidence v2（雙維度、版本、審查、過期傳播、資格閘門、重要性規則） | P0 | 04 §5、02a、遷移 011–014 |
| Process Graph IR、圖驗證、確定性渲染 | P0 | 06、render_graph.py、graph_lint.py |
| 4 個後端狀態機 | P0 | 01 §2.1、state_machines.json |
| Project Isolation Invariant；規格層級標記 | P0 | 01 §1、§13；各文件開頭 |
| API 缺口補齊與 UI→API→資料表追溯 | P0 | 01 §5–6、05 |

Week 2 — 資料層

| 項目 | 優先級 |
| --- | --- |
| process_graph_versions／_elements／_element_evidence；file_capabilities；processing_jobs；speakers；realtime_sessions；decisions；專案摘要；稽核紀錄 | P0 |
| 跨專案引用的自動化測試（Isolation Invariant 的驗收：對每個引用 ID 的入口，送入他專案的 ID，必須被拒絕） | P0 |
| 軟刪除與非同步清除流程（物件儲存、衍生媒體、向量） | P0 |
| 檢索設計：transcript／visual／evidence 分開的 embedding、關鍵字與時間索引、說話者模型、層級式摘要 | P1 |
| project_members 擴充（規則確認者旗標）；validation_results 約束；移除 validation_passed 與 evidence_refs | P1 |
| Row-Level Security（若團隊選擇作為強制機制） | P1，[I] |

Week 3 — 可行性與風險

| 項目 | 優先級 |
| --- | --- |
| 白板與語音的可行性實驗，附退出標準（節點／邊 F1、辨識品質、插話延遲、結構化輸出穩定度） | P0 |
| 評估集與指標（含流程圖的結構正確率、完整度、證據覆蓋率） | P0 |
| 語音架構決策（原生 realtime 或串接式 STT→LLM→TTS） | P0 |
| 隱私與同意（錄音、說話者辨識、保留期限）；prompt injection 對策；資料外送政策；媒體處理隔離 | P1 |
| 成本配額；語言需求 | P1 |
| BPMN 渲染 | P2 |

Week 4 — UI

| 項目 | 優先級 |
| --- | --- |
| UI 狀態機由 4 個後端狀態機衍生；補齊 Figma 缺頁與狀態 | P1 |
| 流程圖審查與編輯畫面；待確認佇列；過期提示 | P1 |
| 將 Admin／Developer 模式移出產品，改為營運主控台 | P2 |
| 可量測的驗收標準（WCAG 等級、viewport、效能預算） | P1 |

5. 決定紀錄

| # | 決定 | 結果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Confirmed Process Model 的定義 | 採用預設：所有元素 CONFIRMED（NORMAL／LOW 可批次確認，HIGH 必須逐筆） | 已反映於 04 §5.4、06 §5 |
| D2 | 能力計畫先於檢索 | 討論中（尚未決定） | 目前文件維持「plan 先於檢索」，待討論後再調整 01 §2、§4 與 routing.schema.json |
| D3 | 修正採「版本鏈＋SUPERSEDED」 | 採用建議 | 已反映於 02a §3 013／014 遷移 |
| D4 | Registry 預設模型 | 改為 MODEL_E（原建議 MODEL_A） | 01 §4.6 已更新：default_model: MODEL_E、降級執行升級規則、Rules fallback plan 固定 LOW；風險與前提見 01 §4.6 的取捨說明 |
| D5 | HIGH 重要性的判定規則 | 採用 04 §5.5 現行規則 | 之後以真實流程資料調整觸發頻率 |

D4 的連帶影響：capability → 模型的 capability_policy 仍把 DOC_WRITE／SUMMARIZE／PROCESS_GRAPH_DRAFT 的 primary 設為 MODEL_A；default_model 只在無候選與 Rules fallback plan 使用。Week 3 評估集需新增「落到預設模型的複雜任務」案例。

6. 交付清單與驗證方式

| 檔案 | 內容 |
| --- | --- |
| 00_Canonical_Contract_and_Improvement_Plan.docx | 本文件 |
| 01_API_Specification_v1.2.docx | 取代 v1.1；Router／Plan、狀態機、端點、串流、Adapter、驗證 |
| 02a_Evidence_Data_Model_Amendment_v1.2.docx | 證據與執行紀錄的資料表修訂（僅 Week 1 範圍） |
| 04_AI_Multimodal_Extension_Specification_v1.2.docx | 取代 v1.1；Evidence 模型 v2 |
| 05_Traceability_Matrix_v1.2.docx | UI → API → 資料表；03 的待修改清單 |
| 06_Process_Graph_IR_Specification_v1.0.docx | 流程圖資料模型、驗證、渲染 |
| week1_contracts.zip | contracts/*.json、state_machines.json、examples/、sql/011–014、pgtest/、validate_contracts.py、graph_lint.py、render_graph.py |

驗證

- python3 validate_contracts.py：Schema 範例與反例、plan 無環、圖結構規則、渲染省略警告、狀態機一致性。

- pgtest/run.sh：在 PostgreSQL 16 上套用 011–014 並執行 40 項資料庫檢查（需自備一個可連線的 PostgreSQL；腳本以 stub 基底 schema 建立測試資料庫）。

7. 已知限制

- 基底 schema 為推定：v1.1 的 02 沒有列出 users、projects、files、messages、ai_executions、ai_outputs 的完整欄位，測試用的 stub 依 v1.1 推定。套用到真實資料庫前請對照 001–010 的實際定義。

- 模型名稱與能力未驗證：Registry 沿用 v1.1 的名稱；我無法驗證其能力與價格，token 上限、價格、區域都留為 TBD。

- 數值為起點：SLA 預算、速率限制、上傳上限、重試上限、信心門檻（0.70）都是可設定的預設值，需 Week 3 基準測試驗證。

- 渲染範圍：參考實作涵蓋 Mermaid 與純文字大綱；BPMN 尚未實作。

- 契約尚未對真實實作測試：目前驗證的是契約本身的一致性，不是某個服務的實作。