# Traceability Matrix

05 — UI → API → 資料表 → 契約（v1.2）與 03 UI/UX 文件的待修改清單

用途：回答「03 的每個畫面需要哪些 API 與資料表，哪些還沒有」。建立此表的原因：v1.1 的 03 列出了 Evidence Review、Media Viewer、Feedback、Admin AI Metrics 等畫面，但 01 沒有對應端點，02 沒有對應資料表。 圖例：✔ 已定義（Week 1，契約或遷移已完成）　◐ 契約已定義，資料表待 Week 2　✘ 缺口（尚無規格，已列入計畫）。

# 1. 追溯矩陣

| ID | 03 的畫面／功能 | 需要的 API（01） | 資料表（02／02a） | 契約 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UI-01 | Login | 認證流程（OIDC，不在本規格內） | users | — | ✘ 範圍外 |
| UI-02 | Project Home（列表、建立） | POST/GET /projects、GET /projects/{pid} | projects、project_members | — | ✔ |
| UI-03 | Settings：成員與權限 | GET/POST/PATCH/DELETE .../members | project_members（Week 2 加「規則確認者」旗標） | — | ◐ |
| UI-04 | Chat：送出訊息與串流 | POST .../messages、GET .../stream、:cancel | messages、execution_plans、ai_executions | routing、stream_event | ✔ |
| UI-05 | Chat：重新產生 | POST .../messages/{mid}:regenerate | ai_executions（attempt_*、parent_execution_id） | state_machines.json（Message） | ✔ |
| UI-06 | Conversation History | GET .../conversations、GET .../messages | conversations、messages | — | ✔ |
| UI-07 | 文字／圖片附件與處理狀態 | files:initiate、:complete、GET .../files/{fid}、GET .../events | files；能力狀態在 file_capabilities | common（processing_status、capability_state） | ◐ |
| UI-08 | 音訊／影片上傳、處理狀態、可搜尋 | 同上；capabilities/{cap}:retry | files、media_segments、processing_jobs | state_machines.json（File） | ◐ |
| UI-09 | Voice Session | POST .../realtime-sessions、:end | realtime_sessions（Week 2） | state_machines.json（Voice） | ◐ 事件協定待 Week 3 |
| UI-10 | Process Draft 面板（流程草稿） | SSE card（PROCESS_DRAFT）、GET .../process-graphs/{gid} | process_graph_*（Week 2） | process_graph | ◐ |
| UI-11 | 流程圖編輯（修正標籤、箭頭方向、補分支） | POST .../process-graphs/{gid}:patch | process_graph_*、evidence_items（自動建立 USER_PROVIDED） | process_graph、evidence_item | ◐ |
| UI-12 | 流程圖輸出（Mermaid／文件大綱） | GET .../process-graphs/{gid}:render | — | process_graph（渲染參考實作） | ✔ |
| UI-13 | Evidence Review：清單、來源、狀態 | GET .../evidence、GET .../evidence/{eid}、.../history | evidence_items、evidence_observations、multimodal_observations、evidence_reviews | evidence_item、observation | ✔ |
| UI-14 | Evidence Review：確認／駁回／修正 | POST .../evidence/{eid}:review、:batch-review | review_evidence()、evidence_reviews | evidence_item | ✔ |
| UI-15 | 待釐清問題（Clarifying） | SSE clarification、GET .../open-questions、:answer、:dismiss | open_questions、open_question_evidence | open_question | ✔ |
| UI-16 | 回答中的證據引用（點擊開啟來源） | SSE evidence_ref、media-url | output_evidence、evidence_items | source_locator | ✔ |
| UI-17 | 「依據已變更」過期提示 | :review 回應的 stale_output_ids | ai_outputs.is_stale、output_evidence | — | ✔ |
| UI-18 | Media Viewer：時間軸、逐字稿、時間戳來源 | GET .../media-url、GET .../segments | media_segments、speaker_turns（Week 2） | source_locator（time_range） | ◐ |
| UI-19 | 逐字稿：說話者改名、修正 | PATCH .../files/{fid}/speakers/{sid} | speakers（Week 2） | — | ✘ 端點待 Week 2 與資料表同時定義 |
| UI-20 | File Center：列表、篩選、刪除、重試 | GET .../files、DELETE、capabilities/{cap}:retry | files、file_capabilities、processing_jobs | — | ◐ |
| UI-21 | Feedback（含多模態原因） | POST .../messages/{mid}/feedback | message_feedback（02 v1.1 未列出，Week 2 確認或新增） | — | ◐ |
| UI-22 | Visual QA 狀態（「Layout checked」） | SSE validation、card（draft） | ai_outputs.validation_results | validation_result、stream_event | ✔ |
| UI-23 | 營運指標（原 Admin AI Metrics） | GET /admin/ai-metrics（營運角色） | ai_executions（彙總） | — | ✔ 但不在產品 UI（見 §3 E6） |

缺口總結：✘ 兩項（UI-01 範圍外、UI-19 待 Week 2）；◐ 的項目全部是「資料表待 Week 2」或「事件協定待 Week 3」，沒有「畫面存在但完全沒有規格」的情況。

# 2. 後端狀態 → UI 狀態（Week 4 的衍生草案）

03 的單一「Chat State Machine」混合了訊息、檔案、語音與步驟。Week 4 的 UI 狀態應由下列後端狀態衍生，而不是自行發明：

| 後端（01 §2.1） | 對 UI 的意義 |
| --- | --- |
| Message ACCEPTED | 傳送中 |
| Message WAITING_FOR_MEDIA | 附件處理中，等待後自動繼續 |
| Message ROUTING | 分析需求中 |
| Message EXECUTING ＋ SSE status.stage | 依 stage 顯示：感知中／推理中／產生中／檢查中／重試中；有文字時顯示串流 |
| Message AWAITING_CONFIRMATION | 需要使用者回答或確認（顯示 open question 卡片） |
| Message COMPLETED | 完成（可能附 WARNING 與過期提示） |
| Message FAILED、CANCELLED | 失敗（含可重試）、已取消 |
| File UPLOADING…DELETED | File Center 與附件卡的狀態；與訊息狀態互相獨立 |
| Voice IDLE…ENDED | 語音面板的狀態；與訊息、檔案並行 |
| Step | 管理介面或除錯用；一般使用者只看到 stage |

這四個狀態機可以同時處於不同狀態（語音 LISTENING、檔案 PROCESSING、訊息 EXECUTING），UI 不應假設全域只有一個「目前狀態」。

# 3. 03 UI/UX 文件的待修改清單（Week 4 執行）

| # | 修改 | 來源 | 優先級 |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Evidence Review 的視覺狀態改為：已確認、有來源（未審查）、推論、待釐清、由你提供、（歷史）已駁回／已取代；狀態不得只靠顏色 | 04 §5.11 | P1 |
| E2 | 新增「待你確認」佇列（HIGH 重要性、未審查，依重要性排序）；NORMAL／LOW 支援批次確認，HIGH 只能逐筆 | 04 §5.5、01 §5.6 | P1 |
| E3 | 以 4 個後端狀態機重畫狀態機；加入取消、逾時、PARTIAL、斷線重連、CLARIFYING → LISTENING 迴圈；修正文字與圖不一致（PROCESSING_MEDIA、EVIDENCE_REVIEW） | 01 §2.1 | P1 |
| E4 | Figma 交付表補上：Settings、Conversation History、Evidence／Sources、流程圖審查與編輯、Open question 卡片、過期提示 | 03 §2 與 §14 | P1 |
| E5 | 補齊狀態：載入骨架、403／404、離線、超出配額、不支援的檔案類型 | 審查意見 | P1 |
| E6 | 移除產品內的「Admin / Developer mode」；營運指標改為獨立的營運主控台；Project 角色定義為 Owner／Editor／Viewer | 01 §3.2、§5.9 | P2 |
| E7 | File Center：能力層級的重試、搜尋、篩選、排序、分頁、批次操作、配額顯示 | UI-20 | P1 |
| E8 | Media Viewer：說話者改名、逐字稿修正；「錯誤逐字稿」回饋要有修正出口 | UI-18、UI-19 | P1 |
| E9 | 無障礙：證據疊圖與流程圖要有文字替代；定義可量測驗收標準（WCAG 等級、viewport 寬度、效能預算） | 審查意見 | P1 |
| E10 | 語音：「按住說話」與「開始語音會話」二選一或明確區分；錄音時要有明顯指示與同意 | 04 §6、§8 | P1 |
| E11 | 過濾模式輸出的流程圖必須顯示「已省略 N 個元素」警告；正式輸出僅在圖 CONFIRMED 時提供 | 06 §7.3 | P1 |
| E12 | 「Layout checked」的語意改為「已通過所測試的視窗寬度」 | 01 §8.4 | P2 |